和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目

实施单位(公章):于田县林业和草原局

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):阿里木·麦麦提如则

填  报  时  间:2024年12月20日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目方案的批复》（于发改项目（2024）8号）文批复立项实施，于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目预算安排总额为400万元，其中：以工代赈资金400万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

为贯彻落实《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《纲要》)和《自治区关于实现巩固拓展衔接攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》(以下简称《实施意见》)部署要求，切实做好“十四五”时期以工代赈工作，进一步发挥以工代赈政策功能作用。自2020年以来，为顺应新形势新任务新要求，在将劳务报酬占中央资金最低比例从10%提高至25%以上的基础上，深入学习贯彻习近平总书记和其他中央领导同志关于以工代赈工作的重要指示批示精神，深刻把握以工代赈“能用人工的尽量不用机械，能用给当地群众的尽量不用专业施工队伍”的政策内涵，聚焦补齐农业农村基础设施短板，围绕“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训"和“农村产业发展配套基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+资产折股量化分红”两类模式，开展了以工代赈巩固衔接成果衔接乡村振兴试点工作，积极拓展就业技能培训、资产收益分红等赈济新模式，为“十四五”以工代赈政策体系和工作体系平稳转型打下了坚实基础。以工代赈是通过组织农村群众参与工程建设获取劳务报酬以取代直接赈济的一项帮扶政策。

项目区内只有车辆碾压的临时田间生产道路坑洼不平，布局较为乱，路面宽度为 2-4 米之间，道路布局不合理，全部为素土路面，浮土较厚，影响机械化作业。

项目区所涉及的辖区内部分农民受家庭因素影响，不能及时外出务工，就业压力大，对已衔接家庭的就业增加了难度，也面临着返贫风险。当地群众对项目建设意愿十分强烈，因此于田县斯也克乡北侧育苗基地2024年中央财政以工代赈项目就是在此背景下提出的。

由于上述原因开展于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目，本项目由于田县发展和改革委员会主管，于田县林业和草原局负责实施，项目实施年限2024年9月-2024年9月。

工程实施后，优化土地利用结构、促进耕地保护、提高节约集约用地水平，有效改善项目区灌溉条件，有效的改善了项目区生态环境,是从根本上解决搬迁群众的衔接发展问题。

3、项目实施依据及范围

于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）8号）及该项目实施方案实施，建设地点：斯也克乡30公里处，建设内容：土地平整1380亩，田间滴灌1380亩，共1个滴灌系统，蓄水池 1 座，同时新建田间道路4条，总长度为3747米，路面宽5.0米，直接铺设30厘米厚砂硕石。

通过项目实施优化土地利用结构、促进耕地保护、提高节约集约用地水平，有效改善项目区灌溉条件，有效的改善了项目区生态环境,是从根本上解决搬迁群众的衔接发展问题。

4、项目基本性质及类别

于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目性质为以工代赈示范工程项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目总投资400万元，资金来源：以工代赈资金。建设内容：土地平整1380亩，田间滴灌1380亩，共1个滴灌系统，蓄水池 1 座，同时新建田间道路4条，总长度为3747米，路面宽5.0米，直接铺设30厘米厚砂硕石。

项目总投资的20%用于项目建设劳动报酬，增加农牧民劳动力收入约84万元，受益人数在60人以上。

通过项目的实施，优化土地利用结构、促进耕地保护、提高节约集约用地水平，有效改善项目区灌溉条件，有效的改善了项目区生态环境,是从根本上解决搬迁群众的衔接发展问题。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个，其中已完成三级指标9个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组    长：贾存鹏                                     林业和草原局党委书记、局长

副组长：江东辉                                                    林业和草原局副局长

成    员：刘德刚                                                                   办公室主任

古丽尼亚孜·阿布杜外力                                       财务室科员

买提库尔班·买吐肉孜                           于田县国有苗圃主任

买买江.木沙                                                   森防办公室负责人

领导小组下设办公室，办公室设在林草局项目办公室，办公室主任由刘德刚兼任。办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。

林业和草原局高度重视该项目建设工作，切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县林草局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度：

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标20分、质量指标5分，时效指标15分、成本指标10分、经济效益指标8分、社会效益指标15分、可持续影响指标7分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目预算安排总额为400万元，其中：以工代赈资金400万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目预算投入资金400万元，经财务决算，项目实际完成投资共385.37万元，其中：建筑安装工程投资348.61万元，待摊投资36.76万元；实际工程节概资金14.63万元财政收回。截至2024年12月31日，项目实际支出385.37万元。预算资金执行率96.34%。

3.项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县林业和草原局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，土地平整1380亩，田间滴灌1380亩，共1个滴灌系统，蓄水池 1 座，同时新建田间道路4条，总长度为3747米，路面宽5.0米，直接铺设30厘米厚砂硕石。该工程已完成竣工验收，资产由于田县阗林生态伟业有限公司心负责运行，维护，本项目是以城镇美、家园绿、建设绿色和谐乡村振兴为目标，通过项目实施，使周边乃至全县人民受益，促进当地经济可持续发展。

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为60%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.项目完成数量

“土地平整及配套滴灌面积”指标，预期指标值为大于等于1380亩,全年实际值为1380亩，指标完成率为100.00%;所设分值5分，实际得分5分。

“新建蓄水池数量”指标，预期指标值为等于1座,全年实际值为等于1座，指标完成率为100.00%;所设分值5分，实际得分5分。

“新建10kv输电线路长度”指标，预期指标值为等于2千米,全年实际值为等于2千米，指标完成率为100.00%;所设分值5分，实际得分5分。

“新建田间道路数量”指标，预期指标值为大于等于2条,全年实际值为等于2条，指标完成率为100.00%;所设分值5分，实际得分5分。

2.项目完成质量。

“工程验收合格率”指标，预期指标值为100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

3.项目完成时效。

“资金及时支付率”指标，预期指标值为100%,实际值为100%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“工程开工时间”指标，预期指标值为2024年3月,实际值为2024年2月，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分4.99分。

偏差原因：招投标提提前，项目提前一个月开工。

改进措施：加强项目管理。

“工程完工时间”指标，预期指标值为2024年9月,实际值为2024年8月，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分4.99分。

偏差原因：项目提前一个月开工，提前一个月完工。

改进措施：加强项目管理。

4.项目成本节约情况。

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“建筑工程成本”指标，预期指标值为小于等于363.5万元, 全年实际值为348.61万元，指标完成率为95.9%；所设分值5分，实际得分5分。

偏差原因：项目已按时完工、验收，相关评估决算已完成，项目总投资385.37万元，结余资金退回财政。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。持续发挥资产扶持效益，促进当地经济可持续发展。

“其他成本”指标，预期指标值为小于等于36.5万元, 全年实际值为等于36.76万元，指标完成率为99%；所设分值5分，实际得分4.95分。

偏差原因：项目已按时完工、验收，相关评估决算已完成，项目总投资385.37万元，结余资金退回财政。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。持续发挥资产扶持效益，促进当地经济可持续发展。

2.效益指标完成情况分析

2.1 项目实施的经济效益分析

“带动增加脱贫人口及劳动者全年总收入”指标，指标预期值为大于等于84万元，实际完成值为84万元，指标完成率为100.00%。所设分值8分，实际得分8分。

2.2项目实施的社会效益分析

“受益异地搬迁脱贫人口数”指标，指标预期值为大于等于11人，实际完成值为等于13人，指标完成率为98%。所设分值8分，实际得分7.84分。

偏差原因：实际项目所需劳动者105人，其中受益建档立卡衔接人口数13人。

改进措施：加强项目管理，做好项目前期调研。

“受益劳动者人口数”指标，指标预期值为大于等于55人，实际完成值为等于105人，指标完成率为95%。所设分值7分，实际得分6.65分。

偏差原因：实际项目所需劳动者105人，其中受益建档立卡衔接人口数13人。

改进措施：加强项目管理，做好项目前期调研。

2.项目实施的可持续影响分析。

“提高节约集约用地水平及土地生产力”指标，指标预期值为长期，实际完成值为长期，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益村民群众满意度”指标，指标预期值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，受益村民群众满意度为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.时效指标-“工程开工时间”指标，预期指标值为2024年3月, 全年实际值为2024年2月。

偏差原因：项目提前一个月开工。

改进措施：加强项目管理。

2.时效指标-“工程完工时间”指标，预期指标值为2024年9月, 全年实际值为2024年8月。

偏差原因：项目提前一个月开工，提前一个月完工。

改进措施：加强项目管理。

3.成本指标-“建筑工程成本”指标，预期指标值为小于等于363.5万元, 全年实际值为348.61万元。

偏差原因：项目已按时完工、验收，相关评估决算已完成，项目总投资385.37万元，结余资金退回财政。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。持续发挥资产扶持效益，促进当地经济可持续发展。

4.“其他成本”指标，预期指标值为小于等于36.5万元, 全年实际值为等于36.76万元。

偏离原因：项目已按时完工、验收，相关评估决算已完成，项目总投资385.37万元，结余资金退回财政。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。持续发挥资产扶持效益，促进当地经济可持续发展。

- 5.“受益异地搬迁衔接人口数”指标，指标预期值为大于等于11人，实际完成值为等于13人。

- 偏差原因：实际项目所需劳动者105人，其中受益建档立卡衔接人口数13人。

改进措施：加强项目管理，做好项目前期调研。

- 6.“受益劳动者人口数”指标，指标预期值为大于等于55人，实际完成值为等于105人，指标完成率为100.00%。

- 偏差原因：实际项目所需劳动者105人，其中受益建档立卡衔接人口数13人。

- 改进措施：加强项目管理，做好项目前期调研。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为60%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县林业和草原局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分98.85分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目不存在立项，由林草局负责项目的实施方案，并由于田县发展和改革委员会，下发了《关于对于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目方案的批复》（于发改项目（2024）8号）。

资金状况：预算资金来源为以工代赈资金，文件依据：于田县发展和改革委员会关于下达2024年中央财政以工代赈任务计划的通知》（于发改农经（2024）3号）。

过程状况：该项目于2024	年1月12日制订实施方案并得到批复，2024年2月5日开标，2024年2月19日确定施工单位签订施工合同，2024年3月开始拨付工程款，2024年8月完成自验，10月完成联合验收。

结果状况：2024年10月9日于田县发展和改革委员会，于田县发展和改革委员会，乡村振兴局，财政局，水利局，档案局和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县斯也克乡北侧育苗基地2024年中央财政以工代赈项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县斯也克乡北侧育苗基地2024年中央财政以工代赈项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。