和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县斯也克乡夜市改造项目

实施单位(公章):于田县斯也克乡人民政府

主管部门(公章):于田县商务和工业信息化局

项目负责人(签章):王立杰

填  报  时  间:2025年2月23日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县商务和工业信息化局和于田县财政局联合下发的《关于对于田县斯也克乡夜市改造项目实施方案的批复》（于商工办[2024]3号）批复实施，于田县斯也克乡夜市改造项目预算安排总额为300万元，其中：乡村振兴衔接资金300万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

以习近平同志为核心的党中央始终心系新疆、重视新疆、支持新疆，提出了“依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，以推进治理体系和治理能力现代化为保障，多谋长远之策，多行固本之举，努力建设团结和谐繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆”总目标，明确了新疆在党和国家战略全局中的重要地位。中央第三次新疆工作座谈会研究部署了进一步推进新疆经济社会展和长治久安工作。

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，加强党对“三农”工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,落实高质量发展要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面战略布局，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进多村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

自改革开放以来，新疆的经济有了较快的发展，但是也不可否认新疆总体上还是较为落后，特别是新疆少数民族地区人口经济落后问题较为突出。究其原因，除了自然条件恶劣、交通不便等原因外，更主要的还有产业结构不合理、传统文化和传统观念的束缚，以及劳动者素质较低等社会因素。为此，应加强基础设施建设、调整产业结构等措施，切实帮助弱劳动力人口较早的走向致富的道路。

少数民族地区的经济发展，是党和国家高度重视的一项工作,关系到党的民族政策的落实,关系到民族团结、边防巩固,关系到国家的社会稳定和可持续的发展，意义重大。以往政府对经济落后地区的发展思路和措施，尽管也取得了重大成效，但在经济落后严重的少数民族地区和人群中收效相对不大，都没有从根本上改变当地经济的落后的面貌，或者对一些少数民族群众不太产生作用,创业小市场的建立，对于田县全面建设小康社会、建设社会主义新农村无疑也具有重大的意义。

近年来，和田地区遵循“宜农则农、宜养则养、宜加则加、宜商则商”原则，力争实现“现有龙头企业，乡镇有规模企业，村有创业工厂，户有小作坊”，形成产业带动就业、就业促进产业的模式，帮助群众增收。斯也克多为于田县周边乡镇，便于开展小型创业基地。项目的建设将改善斯也克乡产业少的现状，项目建成后通过解决待就业人员，吸纳弱劳动力群众的方式进行运营和生产，在促进发展的同时，有效改善了当地农民的生活条件和经济收入，对推动当地经济发展起到重要作用。

3、项目实施依据及范围

于田县斯也克乡夜市改造项目，于田县商务和工业信息化局和于田县财政局联合下发的《关于对于田县斯也克乡夜市改造项目实施方案的批复》（于商工办[2024]3号）批复实施，主要建设内容：本项目计划新建商铺1栋，总建筑面积1176.00m'，占地面积1176.00m，地上一层，钢结构，以及配套附属设施:场地平整 4406.40 m;门头: 2 座,成品定制,高度3 米,宽度5 米,主要设置在夜市两个出入口位置;地面硬化:4406.40m，混凝土地面;围墙:133.00m，砖围墙，高度1.8m;路缘石:229.60m，预制混凝土路沿石;餐车:86套，成品购置，规格150*70*190;钢柱建设:305.90m;夜市钢架棚:877.80m:拆除工程:1500.00m，项目区所在位置现状有临时建筑(砖混平房)，需要进行拆除。

4、项目基本性质及类别

于田县斯也克乡夜市改造项目属于乡村振兴项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县斯也克乡夜市改造项目总投资300万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：本项目计划新建商铺1栋，总建筑面积1176.00m'，占地面积1176.00m，地上一层，钢结构，以及配套附属设施:场地平整 4406.40 m;门头: 2 座,成品定制,高度3 米,宽度5 米,主要设置在夜市两个出入口位置;地面硬化:4406.40m，混凝土地面;围墙:133.00m，砖围墙，高度1.8m;路缘石:229.60m，预制混凝土路沿石;餐车:86套，成品购置，规格150*70*190;钢柱建设:305.90m;夜市钢架棚:877.80m:拆除工程:1500.00m，项目区所在位置现状有临时建筑(砖混平房)，需要进行拆除。

项目的实施商铺采取出租的方式，建筑总面积为 1176.00平方米，可以产生租金收入，同时还可以带动就业20人，人均工资2000元/月，年收入共计 48 万元，经济可行，效益可观。通过该项目的实施，实现当地经济发展，有效并长期确保当地弱劳动力人群增收。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标18个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县斯也克乡夜市改造项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长： 郭小龙                                乡党委书记

阿不都艾尼·买买提明   乡党委副书记、乡长

副组长：王立杰                               副乡长

成    员：肖德泉                               乡村振兴办干部

但   银                                乡村振兴办干部

吾加阿西木·艾山             乡财政所所长

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为农村人居环境建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县斯也克乡人民政府牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标36分、质量指标2分，时效指标4分、成本指标8分、经济效益指标10分、社会效益指标10分、生态效益指标0分、可持续影响指标10分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县斯也克乡夜市改造项目预算安排总额为300万元，其中：乡村振兴衔接资金300万元。预算资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

于田县斯也克乡夜市改造项目预算投入资金300万元，实际合同价共支付192.31万元，其中：建筑投资185.04万元,其他待摊投资7.27万元。截止2024年12月31日，实际支出192.31万元，尚有应付款为22.92万元，预算资金执行率64.10%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县斯也克乡人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

截止12月底，项目已完成拆除工程面积1500平方米，采购餐车数量56套，场地平整、地面硬化面积3999.64平方米，新建门数量2个，围墙长度116.59米，夜市钢架棚面积1726.3平方米。项目的实施，实现当地经济发展，有效并长期确保当地弱劳动力人群增收。

本项目共设置本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标18个，指标完成率为38.89%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“新建商铺数量”指标，预期指标值为等于1栋,全年实际值为0，指标完成率为0%。所设分值4分，实际得分0分。偏差原因：项目由于用地手续未审批通过，暂未实施。改进措施：加强项目管理。

“商铺总建筑面积”指标，预期指标值为大于等于1176平方米,全年实际值为0平方米，指标完成率为0%。所设分值4分，实际得分0分。偏差原因：项目由于用地手续未审批通过，暂未实施。改进措施：加强项目管理。

“拆除工程面积”指标，预期指标值为大于等于1500平方米,全年实际值为1500平方米，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“采购餐车数量”指标，预期指标值为大于等于86套,全年实际值为56套，指标完成率为65.12%。所设分值4分，实际得分2.6分。偏差原因：根据实际工程需求，数量减少。改进措施：加强项目管理。

“场地平整、地面硬化面积”指标，预期指标值为大于等于4406.40平方米,全年实际值为3999.64平方米，指标完成率为90.77%。所设分值4分，实际得分3.6分。偏差原因：根据实际工程需求，数量减少。改进措施：加强项目管理。

“新建门数量”指标，预期指标值为大于等于2个,全年实际值为2个，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“围墙长度”指标，预期指标值为大于等于133米,全年实际值为116.59米，指标完成率为87.66%。所设分值4分，实际得分3.5分。偏差原因：根据实际工程需求，数量减少。改进措施：加强项目管理。

“立柱亮化长度”指标，预期指标值为大于等于305.90米,全年实际值为305.90米，指标完成率为0%。所设分值4分，实际得分0分。偏差原因：项目由于用地手续未审批通过，暂未实施。改进措施：加强项目管理。

“夜市钢架棚面积”指标，预期指标值为大于等于877.80平方米,全年实际值为1726.3平方米，指标完成率为95%。所设分值4分，实际得分3.5分。偏差原因：根据实际工程需求，数量增加。改进措施：加强项目管理。

1.2项目完成质量

“工程验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值2分，实际得分2分。

1.3项目完成时效

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年1月,全年实际值为2022年3月，指标完成率为90%。所设分值2分，实际得分1分。偏差原因：项目由于前期手续办理缓慢，导致开工延迟。改进措施：加强项目管理。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年5月,全年实际值为2025年4月，指标完成率为95%。所设分值2分，实际得分1.5分。 偏差原因：项目由于工程进度加快，提前完工。改进措施：加强项目管理。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程建设费用”指标，预期指标值为小于等于263.11万元, 全年实际值为185.04万元，指标完成率为70.33%。所设分值4分，实际得分2.81分。偏差原因：项目已完工，经相关决算审定，工程审定价为215.23万元，其中已支付192.31万元，尚有应付款为22.92万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于36.89万元, 全年实际值为7.27万元，指标完成率为19.71%。所设分值4分，实际得分0.79分。偏差原因：项目已完工，经相关决算审定，工程审定价为215.23万元，其中已支付192.31万元，尚有应付款为22.92万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的经济效益分析

“带动增加劳动者全年总收入”指标，指标预期值为大于等于48万元，实际完成值为124.88万元，指标完成率为99%。所设分值10分，实际得分9.9分。偏差原因：项目根据实际需求劳动人数增加，收入增加。改进措施：加强项目管理。

2.2项目实施的社会效益分析

“受益劳动者人数”指标，指标预期值为大于等于20人，实际完成值为30人，指标完成率为100%。。所设分值10分，实际得分10分。偏差原因：项目根据实际需求劳动人数增加。改进措施：加强项目管理。

2.4项目实施的可持续影响分析

“商铺设计使用年限”指标，指标预期值为大于等于25年，实际完成值为25年，指标完成率为100.00%。。所设分值10分，实际得分10分。

3.满意度指标完成情况分析

“就业人员满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，满意度指标综合满意率为95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.数量指标-“新建商铺数量”指标，预期指标值为等于1栋,全年实际值为0。

偏差原因：项目由于用地手续未审批通过，暂未实施。改进措施：加强项目管理。

“商铺总建筑面积”指标，预期指标值为大于等于1176平方米,全年实际值为0平方米。

偏差原因：项目由于用地手续未审批通过，暂未实施。改进措施：加强项目管理。

- “采购餐车数量”指标，预期指标值为大于等于86套,全年实际值为56套。

- 偏差原因：根据实际工程需求，数量减少。改进措施：加强项目管理。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，后期加强项目论证，加强项目管理。

“场地平整、地面硬化面积”指标，预期指标值为大于等于4406.40平方米,全年实际值为3999.64平方米。偏差原因：根据实际工程需求，数量减少。改进措施：加强项目管理。

“立柱亮化长度”指标，预期指标值为大于等于305.90米,全年实际值为305.90米。偏差原因：项目由于用地手续未审批通过，暂未实施。改进措施：加强项目管理。

- 成本指标-“工程建设费用”指标，预期指标值为小于等于263.11万元, 全年实际值为185.04万元。

- 偏差原因：项目已完工，经相关决算审定，工程审定价为215.23万元，其中已支付192.31万元，尚有应付款为22.92万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于36.89万元, 全年实际值为7.27万元。

偏差原因：项目已完工，经相关决算审定，工程审定价为215.23万元，其中已支付192.31万元，尚有应付款为22.92万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县斯也克乡夜市改造项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标18个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为38.89%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县斯也克乡人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县斯也克乡夜市改造项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为75.61分，评价等级为中。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：由于田县斯也克乡人民政府负责项目的实施方案，由于田县商务和工业信息化局和于田县财政局联合下发的《关于对于田县斯也克乡夜市改造项目实施方案的批复》（于商工办[2024]3号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：《关于对于田县斯也克乡夜市改造项目实施方案的批复》（于商工办[2024]3号）

过程状况：该项目于2022年3月制订实施方案并得到批复，2024年3月发布招标公告进行招标，2022年4月完工。

结果状况：2024年8月2日于田县商工局，于田县乡村振兴局，财政局，档案局，于田县斯也克乡人民政府和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

2022年于田县斯也克乡夜市改造项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

2022年于田县斯也克乡夜市改造项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。