和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目

实施单位(公章):于田县兰干乡人民政府

主管部门(公章):于田县商务和工业信息化局

项目负责人(签章):舒纪祥

填  报  时  间:2025年2月22日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县商务和工业信息化局和于田县财政局下发的《关于对于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目实施方案的批复》（于商工办(2024〕2号）文批复立项实施，于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目预算安排总额为150万元，其中：乡村振兴衔接资金150.00万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

2022年1月中共中央 国务院《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出：做好 2022 年“三农”工作，要以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九 届历次全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工 作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推 动高质量发展，促进共同富裕，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，充分发挥农村基层党组织 领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。 新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018—2022 年）指出要 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大 和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作 的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央 治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，加强党对“三农” 工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念， 落实高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，坚持 农业农村优先发展，坚持一产上水平，按照产业兴旺、生态宜居、乡 风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制 机制和政策体系，推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振 兴、组织振兴，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进 农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

到 2022年，乡村振兴的制度框架和政策体系初步健全。农业综 合生产能力进一步提升，现代农业体系初步构建，农业绿色发展全面 推进；农村一二三产业融合发展格局初步形成，乡村产业加快发展， 农民收入水平进一步提高，脱贫攻坚成果得到进一步巩固；农村基础 设施条件持续改善，城乡统一的社会保障制度体系基本建立；农村人 居环境显著改善，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进；城乡融合发展 体制机制初步建立，农村基本公共服务水平进一步提升；乡村文化建 设全面加强，民族团结全面巩固，农民精神文化生活需求基本得到满 足；以党组织为核心的农村基层组织建设明显加强，农村社会全面稳 定，乡村治理能力进一步提升，现代乡村治理体系初步构建。探索形 成一批各具特色的乡村振兴模式和经验，乡村振兴取得阶段性成果。 按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》要求：

1、发展县域经济，推进农村一二三产业融合发展，延长农业产 业链条，发展各具特色的现代乡村富民产业。推动种养加结合和产业 链再造，提高农产品加工业和农业生产性服务业发展水平，壮大休闲 农业、乡村旅游、民宿经济等特色产业。加强农产品仓储保鲜和冷链 物流设施建设，健全农村产权交易、商贸流通、检验检测认证等平台 和智能标准厂房等设施，引导农村二三产业集聚发展。完善利益联结 机制，通过“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，让农民更多分享产业增值收益。

- 实施乡村建设行动

- 把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，优化生产生活 生态空间，持续改善村容村貌和人居环境，建设美丽宜居乡村。

（1）强化乡村建设的规划引领

统筹县域城镇和村庄规划建设，通盘考虑土地利用、产业发展、 居民点建设、人居环境整治、生态保护、防灾减灾和历史文化传承。 科学编制县域村庄布局规划，因地制宜、分类推进村庄建设，规范开 展全域土地综合整治，保护传统村落、民族村寨和乡村风貌，严禁随 意撤并村庄搞大社区、违背农民意愿大拆大建。优化布局乡村生活空 间，严格保护农业生产空间和乡村生态空间，科学划定养殖业适养、 限养、禁养区域。鼓励有条件地区编制实用性村庄规划。

- 提升乡村基础设施和公共服务水平

- 以县域为基本单元推进城乡融合发展，强化县城综合服务能力和 乡镇服务农民功能。健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管 护机制，推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸，完善 乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施，提升 农房建设质量。推进城乡基本公共服务标准统一、制度并轨，增加农 村教育、医疗、养老、文化等服务供给，推进县域内教师医生交流轮 岗，鼓励社会力量兴办农村公益事业。提高农民科技文化素质，推动 乡村人才振兴。

（3）改善农村人居环境

开展农村人居环境整治提升行动，稳步解决“垃圾围村”和乡村 黑臭水体等突出环境问题。推进农村生活垃圾就地分类和资源化利 用，以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理。支持因地制宜推进农村厕所革命。推进农村水系综合整治。深入开展村庄清洁和绿化行动，实现村庄公共空间及庭院房屋、村庄周边干净整 洁。

- 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

- 建立完善农村低收入人口和欠发达地区帮扶机制，保持主要帮扶 政策和财政投入力度总体稳定，接续推进脱贫地区发展。

- 巩固提升脱贫攻坚成果

- 严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽 不摘监管”要求，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制。健全防 止返贫动态监测和精准帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，建立健全快速发现和响应机制，分层分类及时纳入帮扶政策范围。 完善农村社会保障和救助制度，健全农村低收入人口常态化帮扶机 制。对脱贫地区继续实施城乡建设用地增减挂钩节余指标省内交易政 策、调整完善跨省域交易政策。加强扶贫项目资金资产管理和监督， 推动特色产业可持续发展。推广以工代赈方式，带动低收入人口就地 就近就业。做好易地扶贫搬迁后续帮扶，加强大型搬迁安置区新型城 镇化建设。

- 提升脱贫地区整体发展水平

- 实施脱贫地区特色种养业提升行动，广泛开展农产品产销对接 活动，深化拓展消费帮扶。在西部地区脱贫县中集中支持一批乡村振 兴重点帮扶县，从财政、金融、土地、人才、基础设施、公共服务等 方面给予集中支持，增强其巩固脱贫成果及内生发展能力。坚持和完 善东西部协作和对口支援、中央单位定点帮扶、社会力量参与帮扶等机制，调整优化东西部协作结对帮扶关系和帮扶方式，强化产业合作 和劳务协作。

由于上述原因开展于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目	，本项目由于田县商务和工业信息化局主管，于田县兰干乡人民政府负责实施，项目施工期为2024年3月-2024年4月。

通过本项目厂房的建设，带动项目区社会经济发展，推动乡村产业振兴，有利于兰干乡建立完善农帮扶机制，接续推进脱贫地区发展， 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3、项目实施依据及范围

于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目	，根据于田县商务和工业信息化局和于田县财政局下发的《关于对于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目实施方案的批复》（于商工办(2024〕2号）文批复立项实施，实施范围涉及兰干乡英巴扎村。 建设内容：新建连廊5座(单座146.97平方米),共计734.85平方米;门斗1座(单座50.41平方米)，共计50.41平方米。通过本项目的实施，使片区工厂进一步发展，做大做前强轻工业经济，提升片区工厂承载能力，促进产业发展的需要，进而带动经济更进一步发展。

4、项目基本性质及类别

于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目属于基础设施配套项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目总投资150万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：新建连廊5座(单座146.97平方米),共计734.85平方米;门斗1座(单座50.41平方米)，共计50.41平方米。

通过于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目实施，使片区工厂进一步发展，做大做前强轻工业经济，提升片区工厂承载能力，促进产业发展的需要，进而带动经济更进一步发展。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：覃舜波                            乡党委书记

阿地力江·阿不都拉                乡党委副书记、乡长

副组长：牛聚鹏                                副乡长

成  员：舒纪祥                            项目办干部

美合日阿依·阿卜来提             项目办干部

吾麦尔将·阿吾力孜              乡财政所所长

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为农村发展的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县兰干乡人民政牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标12分、质量指标11分，时效指标15分、成本指标12分、社会效益指标15分、可持续影响指标15分、服务对象满意度指标10分、满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目预算安排总额为150万元，其中：乡村振兴衔接资金项目150万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目预算投入资金150万元，经财务决算，项目实际完成投资共142.35万元，其中：建筑安装工程投资137.7万元，待摊投资4.75万元，截至2024年12月31日，项目实际支出142.35万元，预算资金执行率94.90%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县兰干乡人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，已完成新建连廊5座(单座146.97平方米),共计734.85平方米;门斗1座(单座50.41平方米)，共计50.41平方米。项目的实施，使片区工厂进一步发展，做大做前强轻工业经济，提升片区工厂承载能力，促进产业发展的需要，进而带动经济更进一步发展。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为83.33%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“新建连廊面积（平方米）”指标，预期指标值为大于等于734.85平方米,全年实际值为734.85公里，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“新建门斗面积（平方米）”指标，预期指标值为大于等于50.41平方米,全年实际值为50.41平方米，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

1.2项目完成质量

“工程验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“资金支付合规率	”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。。所设分值5分，实际得分5分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年3月,全年实际值为2024年3月，指标完成率为100.00%。。所设分值5分，实际得分5分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年4月,全年实际值为2024年4月，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程费用”指标，预期指标值为小于等于135.49万元, 全年实际值为137.6万元，指标完成率为95%。所设分值6分，实际得分5.5分。偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程结余资金7.65万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于7.42万元, 全年实际值为4.75万元，指标完成率为64.02%；所设分值6分，实际得分3.84分。偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程结余资金7.65万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“提升片区工厂承载能力，促进产业发展的需要”指标，指标预期值为有效提升，实际完成值为有效提升，指标完成率为100.00%。。所设分值15分，实际得分15分。

2.2项目实施的可持续影响分析

“渠道及建筑物使用年限”指标，指标预期值为大于等于50年，实际完成值为50年，指标完成率为100.00%。。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益群众满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-“工程费用”指标，预期指标值为小于等于135.49万元, 全年实际值为137.6万元万元。

偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程结余资金7.65万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于7.42万元, 全年实际值为4.75万元。

偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程结余资金7.65万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为83.33%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县兰干乡人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为96.83分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：由于田县兰干乡人民政府负责项目的实施方案，并由于田县商务和工业信息化局、于田县财政局审核后，下发了《关于对于田县兰于乡片区工厂附属配套设施建设项目实施方案的批复》（于商工办(2024〕2号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：《关于对于田县兰于乡片区工厂附属配套设施建设项目实施方案的批复》（于商工办(2024〕2号）

过程状况：该项目于2024年1月制订实施方案并得到批复。3月开始开工，4月完工。

结果状况：4月22日于田县商务和工业信息化局、于田县乡村振兴局、于田县财政局、于田县档案局、于田县兰干乡人民政府联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县兰干乡片区工厂附属配套设施建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县兰于乡片区工厂附属配套设施建设项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。