和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称：于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目

实施单位(公章):于田县木尕拉镇人民政府

主管部门(公章):于田县民族宗教事务局

项目负责人(签章):高云

填  报  时  间:2025年2月20日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县民族宗教事务局和于田县财政局联合下发的《关于于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目实施方案的批复》（于民宗[2024]5号）文批复立项实施，于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目预算安排总额为590万元，其中：以少数民族发展资金590万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

乡村旅游是乡村振兴的新引擎，能有效激活农村产业，有着强大的市场优势、强劲的造血功能、强健的产业活力和强力的带动作用，是推动农民增收、农业增效、农村繁荣的重要途径。乡村旅游发展能起到农村增美、农业增效、农民增收、乡村繁荣的作用，已成为乡村振兴的重要引擎。乡村旅游是乡村振兴的重要组成部分，在旅游资源禀赋较好的偏远地区，因地制宜发展乡村旅游，将旅游业打造成地区性的支柱产业是加快乡村振兴步伐的重要途径。发展乡村旅游不仅能够提高农民收入水平，促进农业发展提质增效，而且有利于改善农村生态环境与生活面貌，对于推动乡村振兴具有重要意义。于田县拥有得天独厚的优势和潜力，有望在未来实现旅游业的快速发展。首先，该县拥有丰富的自然和人文景观资源，如阿羌乡有昆仑雪山、高山草场、乌鲁克湖、乌鲁克火山；希吾勒乡有龙湖景区、有原始的湿地、草场；托格日尕孜乡有库尔班土鲁木纪念馆红色教育基地；达里雅布依乡有克里雅河古道、大漠风景，沿河两岸有百里胡杨林等极具开发价值的景点，于田县有丰富的人文资源，如于阗国遗址、丝绸之路文化遗址、维吾尔族传统文化、民俗风情等，可以给游客提供丰富且别开生面的体验感。其次，于田县交通便利，与和田地区有高速公路和铁路相连，且有于田万方专用机场为游客往来提供了便利。要在于田县实现旅游业的快速发展，需要解决当前存在的问题并充分挖掘潜力。首先，需要加大投资力度，提升旅游基础设施和服务水平。应积极争取政府支持和招商引资，建设更多优质的旅游配套设施和景区设施，提高旅游景区的可进入性和旅游路线的优化等。其次，需要注重品牌建设和宣传推广。应充分利用互联网、社交媒体等渠道进行宣传推广，提升于田县的知名度和美誉度。可以策划举办各类文化活动、旅游推介会等活动吸引更多游客前来参观。同时，加大县域内景区景点在互联网上的宣传和展示。尽可能多的让游客知道新疆于田县的自然景观。近年来，新疆于田县打造一批特色鲜明的旅游休闲街区，大力发展乡村旅游、红色旅游，不断丰富旅游新业态、新线路、新产品，唱响“于田是个好地方”文旅融合品牌。本项目的实施，对于改善于田县木尕拉镇友谊村乡村旅游发展具有极大的意义，项目结合乡村振兴战略，大力发展特色农家乐、民宿等乡村旅游产业，打造精品乡村游，有利于推动木尕拉镇经济和社会的发展，为美化乡村旅游环境，塑造新型城镇形象做出贡献，对促进当地经济社会健康，快速发展具有十分重要的意义。

由于上述原因开展于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目，本项目由于田县民族宗教事务局和于田县文旅局监管，于田县木尕拉镇人民政府负责实施，项目预计划施工期为2024年7月-2024年10月。

工程实施后，本项目通过后期民宿一条街配套的建立、设施的配套、管理水平的提高，旅游服务业的完善，将为不同地域游客提供住宿需求，不仅可以让当地农牧民群众增收就业，还可以带动地方经济的高质量发展。所以建设该项目具有一定的必要性。

3、项目实施依据及范围

于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目性质为基础设施建设项目，属于少数民族发展资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目总投资590万元，全部申请以少数民族发展资金。主要内容为：计划打造民宿一条街，将68户每套80平方米的民房，按照特色民宿进行统一改造,其中包含改厨、改厕及其他配套设施等。

通过于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目的实施，有效提升城乡融合发展，带动地方民俗特色旅游业发展，推动地域经济市场发展。使于田县木尕拉镇友谊村的生态环境整体质量得到明显提高，较大改善于田县木尕拉镇友谊村人居环境，提高居民生活质量。不仅涵盖特色民宿的建立、设施的配套、旅游业管理水平的提高，同时可为农牧民群众提供就地就近就业增收，且提升当地旅游服务条件，创造商业经济体连带效益，扩大地域经济发展，增加收入来源等。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标15个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：张    磊                                           木尕拉镇党委书记

副组长：麦托合提·麦麦提敏                    木尕拉镇政府镇长

成    员：买买提艾莎·如孜                        木尕拉镇人大主席

左 鹏                                               木尕拉镇党委副书记

郑昕元                                            木尕拉镇纪检书记

阿力木江·买吐送                        木尕拉镇政府副镇长

高 云                                               木尕拉镇政府副镇长

帕提古丽·伊敏                            木尕拉镇财政所所长

项目办负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为基础设施建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由木尕拉镇人民政府牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标20分、质量指标8分，时效指标12分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目预算安排总额为590万元，其中：少数民族发展资金590万元。预算资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目预算投入资金590万元，经财务决算，项目实际完成投资共590万元，其中：工程投资572.55万元，待摊投资 17.45万元。截至2024年12月31日，项目实际支出590万元，预算资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县木尕拉镇人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程实际完成新建民宿一条街，完成68户每套80平方米的民房，按照特色民宿进行统一改造,其中包含改厨、改厕及其他配套设施等。该工程已完成竣工验收，资产归属于田县木尕拉镇人民政府友谊村、喀日曼村，后期经过党委会研究后移交辖区友谊村、喀日曼村负责实际运行，维护，受益等。通过于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目实施，完善商业体建设，促进地方基础设施建设和经济发展，有力推动地域经济的发展，且有利于带动农牧民群众的就业增收条件，提升农牧民群众幸福感，使其成为发展商业圈规模化的基地。项目建设对于推进于田县木尕拉镇友谊村、喀日曼村商业经济圈发展具有有重要意义。该项目以壮大村集体经济收入、带动农牧民群众就业增收为核心，以建设基础设施和旅行民宿等，着力打造商业地域经济，带动经济一体化快速发展，大力提升全县经济活力。

本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标15 个，指标完成率为86.67%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“打造地方民俗风情街”指标，预期指标值为大于等于1条，全年实际值为1条，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“改造房屋数量”指标，预期指标值为大于等于68套,全年实际值为68套，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

“改造厨房数量”指标，预期指标值为大于等于68套,全年实际值为68套，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

“改造卫生间数量”指标，预期指标值为大于等于68套,全年实际值为68套，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

“改造配套设施数量”指标，预期指标值为大于等于68套,全年实际值为68套，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

2.项目完成质量

“项目（工程）验收合格率（%）”指标，预期指标值为等于100%,全年实际值为100% ，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100%,全年实际值为100% ，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

3.项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100%,全年实际值为100% ，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年7月，全年实际值为2024年7月 ，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年10月，全年实际值为2024年10月 ，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

4.项目完成成本

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开性招标（竞争性磋商）政府性采购的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程费用”指标，预期指标值为小于等于550.7万元, 全年实际值为572.55万元，指标完成率为95%。所设分值5分，实际得分4.5。偏差原因：项目根据实际需求实际工程费用增加，其他费用减少。改进措施：加强项目资金管理。

“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于39.3万元, 全年实际值为17.45万元，指标完成率为44.4%；所设分值4分，实际得分2.22分。偏差原因：项目根据实际需求实际工程费用增加，其他费用减少。改进措施：加强项目资金管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“提高居民生活质量”指标，指标预期值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

“提升城乡融合发展，建设新时代民俗乡村”指标，指标预期值为有效提升，实际完成值为有效提升，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“项目受益居民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-“工程费用”指标，预期指标值为小于等于550.7万元, 全年实际值为572.55万元。

偏差原因：项目根据实际需求实际工程费用增加，其他费用减少。改进措施：加强项目资金管理。

“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于39.3万元, 全年实际值为17.45万元。

偏差原因：项目根据实际需求实际工程费用增加，其他费用减少。改进措施：加强项目资金管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标15个,其中已完成三级指标13个，指标完成率为86.67%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县木尕拉镇人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为96.72分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：于田县木尕拉镇人民政府委托设计院负责项目的实施方案编制，并由于田县民族宗教事务局和于田县财政局联合下发的《关于于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目实施方案的批复》（于民宗[2024]5号）文批复。

资金状况：预算资金来源为以少数民族发展资金，文件依据：和地财农[2023]48号资金到位文件，关于对于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目实施方案的批复》（于民宗[2024]5号）。

过程状况：该项目于2024年6月制订实施方案并得到批复，2024年6月24日发布招标公告进行招标，2024年10月10日完工。

结果状况：11月4日由于田县民族宗教事务局，发改委、住建局、组织部、文旅局、财政局、农业农村局、档案局等和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴的项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县木尕拉镇友谊村民宿一条街建设项目前期手续办理审批缓慢的问题，由于各部分单位材料出具需要现场审核，出具各类材料需要一定时间，导致办理材料缓慢，招投标后滞，开工稍缓慢。

（五）建议

后续要加强项目监督管理力度，严格执行乡村振兴项目管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张贴公示向社会群众公开，接受社会群众的监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。