和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目

实施单位(公章):于田县先拜巴扎镇人民政府

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):吴凯云

填  报  时  间:2025年2月25日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目实施方案的批复》（于发改产业[2024]10号）文批复实施，于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目预算安排总额为23万元，全部为乡村振兴衔接资金。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

发展壮大村级集体经济是强农业、美农村、富农民的重要举措，是实现乡村振兴的必由之路。近年来，江城县积极探索村级集体经济发展新路径，构建起组织引领、政策推动、资源联动、创新驱动的协同互动模式，不断增强村级集体经济的“造血”功能，全面推进乡村振兴。

2023年中央一号文指出：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，促进共同富裕，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。把增加脱贫群众收入作为根本要求，把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，更加注重扶志扶智，聚焦产业就业，不断缩小收入差距、发展差距。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重力争提高到60%以上，重点支持补上技术、设施、营销等短板，扎实有序做好乡村发展、乡村建设重点工作，推动乡村振兴取得新进展。

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是村级集体经济发展的重要时期。

实施乡村振兴战略，党中央、国务院高度重视村集体经济建设，要求促进农村一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。大幅提升群众收入水平，改善人民群众的生活质量。

本项目建设紧密结合壮大集体经济工作发展的现实需要，以满足集体经济发展为目标，对促进于田县先拜巴扎镇基层组织工作的正常开展具有十分重要的意义。

由于上述原因开展于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目，本项目由于田县发改委主管，于田县先拜巴扎镇人民政府负责实施，项目施工期为2024年6月-2024年11月。

过对项目建设的必要性、项目建设条件、项目建设内容、项目建设方案等进行了详细的分析和论证，于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目已经具备了一定的建设条件，资金筹措方案可行，建设方案合理，具有较大的社会效益，因此本建设项目是可行的。

3、项目实施依据及范围

于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目，根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目实施方案的批复》（于发改产业[2024]10号）。 建设内容：新建就业创业基地一座，建筑面积 500 平方米，地上一层，轻钢结构，层高 4.2米。

4、项目基本性质及类别

于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目性质为钢结构工程建设项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目总投资23万元，全部申请乡村振兴衔接资金。主要内容为：新建就业创业基地一座，建筑面积 500 平方米，地上一层，轻钢结构，层高 4.2米。

通过于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目实施，后期盈利收入主要为租金收益。项目实施后将增加当地群众经济收入和村集体经济持续增收，强化基础设施和民生事业建设，改善人居环境，提高社会保障水平为核心，方便人民生活，推进乡村振兴向心力，使得群众满意。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标13个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：木塔力普·如则麦麦提                                                       镇长

副组长：吴凯云                                                                                副书记

成    员：崔雨泽                                                                乡村振兴办干部

袁雪洁                                                                        财政所干部

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为壮大村集体项目建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县先拜巴扎镇人民政府牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标12分、质量指标11分，时效指标15分、成本指标12分、经济效益指标10分、社会效益指标10分、可持续影响指标10分、满意度指标10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目预算安排总额为23万元，其中：以工代赈资金23万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目预算投入资金23万元，经财务决算，项目实际完成投资共21.82万元，其中：建筑安装工程投资20.28万元，待摊投资1.54万元；实际结余资金1.18万元。截至2024年12月31日，项目实际支出21.82万元，预算资金执行率94.87%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县先拜巴扎镇人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程已完成新建就业创业基地一座，建筑面积 500 平方米，地上一层，轻钢结构，层高 4.2米。项目实施后将增加当地群众经济收入和村集体经济持续增收，强化基础设施和民生事业建设，改善人居环境，提高社会保障水平为核心，方便人民生活，推进乡村振兴向心力，使得群众满意。

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标13个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为61.54%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“新建就业创业基地”指标，预期指标值为大于等于1座,全年实际值为1座，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“建筑面积”指标，预期指标值为大于等于500平方米,全年实际值为500平方米，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

1.2项目完成质量

“项目（工程）验收合格率（%）”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年6月,全年实际值为2024年7月，指标完成率为95%。所设分值5分，实际得分4.5分。偏差原因：由于前期手续办理缓慢导致开工推迟，改进措施：加强项目管理。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年11月,全年实际值为2024年8月，指标完成率为95%。所设分值5分，实际得分4.5分。 偏差原因：项目已提前完工，改进措施：加强项目管理。

1.4项目成本节约情况

“工程费用”指标，预期指标值为小于等于20.55万元, 全年实际值为20.28万元，指标完成率为98.69%。所设分值6分，实际得分5.92分.偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程结余资金1.18万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于2.45万元, 全年实际值为1.54万元，指标完成率为62.86%。所设分值6分，实际得分3.77分。偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程结余资金1.18万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1经济效益指标

“带动增加劳动者及建档立卡脱贫人口全年总收入”指标，指标预期值为大于等于0.46万元，实际完成值为0万元，指标完成率为0%。所设分值0分，实际得分0分。偏差原因：商铺未出租，暂未产生租金。改进措施：加强项目后期效益管理。

2.2社会效益指标

“改善人居环境”指标，指标预期有效改善，实际完成有效改善，指标完成率为100%。所设分值10分，实际得分10分。

2.3可持续影响指标

“门面房使用年限”指标，指标预期门面房使用年限大于等于50年，实际完成值50年，指标完成率为100%。所设分值10分，实际得分10分。

3.满意度指标完成情况分析

“商铺使用群众满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-“工程费用”指标，预期指标值为小于等于20.55万元, 全年实际值为20.28万元。

偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程结余资金1.18万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于2.45万元, 全年实际值为1.54万元。

偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程结余资金1.18万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

- 经济效益-“带动增加劳动者及建档立卡脱贫人口全年总收入”指标，指标预期值为大于等于0.46万元，实际完成值为0万元。

- 偏差原因：商铺未出租，暂未产生租金。改进措施：加强项目后期效益管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标13个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为61.54%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县先拜巴扎镇人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为86.18分，评价等级为良。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：由于田县先拜巴扎镇人民政府负责项目的实施方案，并由于田县发改委审核后，下发了《关于对于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目实施方案的批复》（于发改产业[20204]10号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：关于对于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目实施方案的批复》（于发改产业[20204]10号）。

过程状况：该项目于2024年6月制订实施方案并得到批复，2024年6月24日通过政采云采购签订合同2022年8月1日完工。

结果状况：8月5日于田县发展和改革委员会，于田县乡村振兴局，财政局，档案局和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

2024年于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

2024年于田县先拜巴扎镇喀拉吐仑村就业创业基地建设项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。