和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目

实施单位(公章):于田县文化体育广播电视和旅游局

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):康宽堂

填报时间:2025年1月15日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]161号）立项实施，于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目预算安排总额为300.00万元，预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

旅游产业是方兴未艾的“朝阳产业”，积极发展旅游产业已成为当今经济发展热点。经过几十年的发展，旅游业的产业规模和经济社会地位已十分显赫。项目的建设，满足了现代旅游业在旅游层次和内容深度方面的发展需要。近年，国内旅游产业的发展更是如火如荼，旅游产业融合作用已愈发凸显，以旅游带动农村“三产融合”已经成为新亮点，新业态，新发展方向。

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是社会主义文化强国建设的关键时期。我国文化和旅游发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。从国内看，发展面临着一系列新特征新要求，必须准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。推动高质量发展，需要加快转变文化和旅游发展方式，促进提档升级、提质增效，更好实现文化赋能、旅游带动，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。构建新发展格局，文化和旅游既是拉动内需、繁荣市场、扩大就业、畅通国内大循环的重要内容，也是促进国内国际双循环的重要桥梁和纽带，需要用好国内国际两个市场、两种资源。满足人民日益增长的美好生活需要，需要顺应数字于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目13化、网络化、智能化发展趋势，提供更多优秀文艺作品、优秀文化产品和优质旅游产品，强化价值引领，改善民生福祉。战胜前进道路上各种风险挑战，文化是力量源泉，能够凝魂聚气、培根铸魂，为全体人民奋进新时代、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神动力。同时也要清醒地认识到，文化事业、文化产业和旅游业发展不平衡、不充分的矛盾还比较突出，城乡差距、区域差距依然存在，文化和旅游产品的供给和需求不完全匹配，与高质量发展要求存在一定差距，突发公共事件等也将给文化和旅游发展带来不确定性。综合判断，“十四五”时期文化和旅游发展面临重大机遇，也面临诸多挑战，需要我们胸怀中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，深刻把握我国社会主要矛盾变化，立足社会主义初级阶段基本国情，准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育先机、于变局中开新局，以创新发展催生新动能，以深化改革激发新活力，奋力开创文化和旅游发展新局面。近年来，新疆旅游业发展取得了较好成绩，在接待游客、旅游收入、品牌创建、产业发展、兵地融合等方面取得新突破。目前，全疆正在全力推进旅游业高质量发展，为把新疆打造成为世界知名旅游目的地共同努力。坚持问题导向、突出工作重点，不断拓展旅游产业发展的深度广度，切实提升新疆旅游业发展质量和水平。始终坚持规划先行，推动新疆旅游业向标准化、精品化、品牌化方向发展。要不断完善基础设施，建设智慧景区、推动智慧旅游，不断丰富旅游内涵，大力发展全域旅游，实现在新疆全域“快进慢游”的旅游方式。要大力于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目14提升服务质量，持续开展“微笑新疆”行动，积极引导旅游业市场主体加强自律，全面优化新疆旅游营商环境，支持旅游企业发展。要全力确保旅游安全，统筹抓好常态化疫情防控和旅游业发展各项工作。于田县域内拥有丰富的旅游特色产业，称为“世界沙漠旅游景观之最”的达里雅博依乡，就是这块古老绿洲伸入瀚海腹地的迷人亮点，不仅可以领略“死亡之海”的壮美与神奇，也可观赏到蔚然壮观的江南水乡美景。雄伟连绵的喀喇昆仑山脉，终年积雪晶莹剔透，明媚秀丽的高山湖泊——乌鲁克湖，如镜似珠。几十处亚洲最年轻的火山遗址，让您感受大自然的变迁。古老的喀孜拉克遗址（媲摩城）、喀拉墩遗址；汉城古“丝绸之路”和唐玄奘西域取经的众多古城重镇遗址，成为人们探幽访古的好去处。高原村寨、长寿村探奇、大漠圣泉、神母滩、沙漠村庄、龙湖风景，常使人流连忘返。这里还居住着热情好客、能歌善舞的维吾尔族人民，古老淳朴的民风，别具风格的生活方式，形成了亟待开发的旅游资源。于田地处亚欧大陆腹地，地貌景观鬼斧神工，异彩纷呈，自然景观雄浑跌宕，神奇壮美。戈壁沙漠交错，绿洲阡陌纵横，湖泊草地点缀，巍巍昆仑风光（冰川群、火山群、雪山群、湖泊群、天然草场）、浩瀚沙海风情（瀚海沙漠、万年红柳、千年胡杨）、保存完整的原始自然村落、隔绝于世的世外桃源、悠远的历史文化遗迹等旅游资源正在精心规划、开发建设、打造包装之中。近年来，随着进藏先遣连誓师大会遗址、昆仑天路和进藏第九线旅游线路的打通，旅游的人越来越多，普鲁村位于旅游线的重要节点。阿羌镇的普鲁村，位于克里雅古道的北方起点，被称为进藏第一村。于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目15从县城到普鲁村110公里，越野车3小时能到达。村的居民点距离镇中心有数十公里（在昆仑山浅山地带，周围是广大的荒凉带）。普鲁村是新疆进入西藏第一村，1950年5月为了进军西藏，中国人民解放军第二军独立骑兵师和于田的数万民工开始在这条高原古道上筑路，到1951年11月铺设了伸向新藏高原野马滩的169公里路基，是最早的新藏公路建设，后来因南方有火山活动而放弃。现有项目建设项目选址征得村里同意，建设条件符合自然资源局的要求。到阿羌乡普鲁村旅游的游客逐年增多，特别是进藏先遣连遗址和进藏第九线路开通后，但游客普遍只形成了“一日游”，没有深入旅游的意愿和进一步游玩的配套条件，因此结合发展乡村旅游的实际需要，加之后期的旅游开发和产业发展，迫切需要建设民宿。

由于上述原因开展于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目，本项目由于田县发展和改革委员主管，于田县文化体育广播电视和旅游局负责实施，项目施工期为2024年6月-2024年12月。

工程实施后，提升于田县旅游整体形象，吸引越来越多的人到于田县旅游观光，群众就业，增加群众收入，确保社会稳定。进一步解决阿羌乡旅游产业发展问题，突破旅游产业发展瓶颈，保障约10%到访旅客的留宿需求。

3、项目实施依据及范围

于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目，根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]161号），实施范围涉及1个行政村即阿羌乡普鲁村。建设内容：围绕独立骑兵师先遣连进藏路线，建设红色旅游民宿9套及配套设施等。

4、项目基本性质及类别

于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目性质为其他项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

围绕独立骑兵师先连进藏路线，建设红色旅游民宿9套及配套设施，合计面积345.6平方米。

通过项目实施，提升于田县旅游整体形象，吸引越来越多的人到于田县旅游观光，群众就业，增加群众收入，确保社会稳定。进一步解决阿羌乡旅游产业发展问题，突破旅游产业发展瓶颈，保障约10%到访旅客的留宿需求。。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组长：文磊文旅局党组书记、副局长

副组长：坎山·买提库尔班文旅局党组副书记、局长

成员：康宽堂项目办主任

图送江·胡加布杜拉财务室干部

依帕尔古丽档案管理负责人

项目办负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为旅游发展工作的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县文旅局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标6分、质量指标12分，时效指标18分、成本指标14分、社会效益指标15分、可持续影响指标15分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目预算安排总额为300.00万元，预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目预算投入资金300万元，经财务决算，项目实际完成投资共238.26万元。其中：工程投资223.54万元，待摊投资14.72万元。截至2024年12月，项目实际支出238.26万元，剩余资金结余退回财政。预算资金执行率79.42%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县文化体育广播电视和旅游局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程实际完成9套民宿和配套设施建设工程，该工程已完成竣工验收。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为63.64%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“购置成品民宿数量”指标，预期指标值为大于等于9套,全年实际值为9套，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

1.2项目完成质量

“工程验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。。所设分值6分，实际得分6分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年6月,全年实际值为2024年7月，指标完成率为99%。所设分值6分，实际得分5.94分。

偏差原因：项目6月才开始招投标，实际7月开工。

改进措施：加强项目管理。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年12月,全年实际值为2024年8月，指标完成率为97%。所设分值6分，实际得分5.82分。

偏差原因：项目提前完工。

改进措施：加强项目管理。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“设备采购费用”指标，预期指标值为小于等于273万元,全年实际值为223.54万元，指标完成率为81.88%。所设分值7分，实际得分5.73分。

偏差原因：项目已完工，经决算审定投资为238.26万元，剩余资金结余退回财政。

改进措施：加强预算管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于27万元,全年实际值为14.72万元，指标完成率为54.52%。所设分值7分，实际得分3.82分。

偏差原因：项目已完工，经决算审定投资为238.26万元，剩余资金结余退回财政。

改进措施：加强预算管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“提升于田县旅游整体形象”指标，指标预期值为“明显提升”，实际完成值为“明显提升”，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

2.2可持续影响指标分析

“设计使用年限”指标，指标预期值为大于等于15年，实际完成值为大于等于15年，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“游客满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，游客群众满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.时效指标-“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年6月,全年实际值为2024年7月。

偏差原因：项目实际7月开工。

改进措施：加强项目管理。

2.时效指标-“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年12月,全年实际值为2024年8月。

偏差原因：项目提前完工。

改进措施：加强项目管理

3.成本指标-“设备采购费用”指标，预期指标值为小于等于273万元,全年实际值为223.54万元。

偏差原因：项目已完工，经决算审定投资为238.26万元，剩余资金结余退回财政。

改进措施：加强预算管理。

4.成本指标-“其他费用”指标，预期指标值为小于等于27万元,全年实际值为14.72万元。

偏差原因：项目已完工，经决算审定投资为238.26万元，剩余资金结余退回财政。

改进措施：加强预算管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为63.64%；在资金使用方面，严格按照相关财务管理制度执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为93.25分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目不存在立项，由于田县文化体育广播电视和旅游局负责项目的实施方案，并由于田县发展和改革委员会审核后，下发了《关于对于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]161号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：《关于对于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]161号）。

过程状况：该项目于2024年6月制订实施方案并得到批复，2024年7月开工，2024年8月完工。

结果状况：11月5日于田县发展和改革委员会，于田县乡村振兴局，财政局，档案局和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。