和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目

实施单位(公章):于田县阿热勒乡人民政府

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):刘栋

填  报  时  间:2025年2月20日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）220号）立项实施，于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目预算安排总额为200万元，其中：乡村振兴衔接资金200万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

经调查的相关数据，也台克孜勒村现状居住区主要为乡村居住建筑外墙破损严重；现有硬化路面破损严重，项目单位由于建设时间长，建设标准低，居住环境较差直接影响群众的生活、工作环境，与全面建成小康社会要求和群众新期盼还存在较大的差距，亟待改善，村容村貌、市政管网等环境问题被摆在重要议事日程。为进一步改善农村人居环境，落实自治区党委农村工作会议精神，实施农村人居环境整治提升五年行动，阿热勒乡党委高度重视，成立环境整治领导小组和环境保护委员会，建立完善了农村环境保护长效机制，把农村环保工作纳入乡环境保护年度目标责任书，把加大农村环境整治列入政府为民办理的实事中，制定了多项农村环境保护规范性指导性文件，成为全乡各村环境保护工作的行动纲领。因此统筹乡村发展，统筹生产生活生态，以深化乡村改革和建立健全机制为保障，以建设美丽宜居居住区为导向，实施乡村振兴战略，带领人民创造美好生活，加强基层乡村基础设施建设，改善农村居民的居住环境，加快补齐人居环境短板，已是稳定基层群众队伍的迫切要求。从安居住房建设改造、配套基础实施完善、人居环境综合治理改善、基本公共服务体系建设管理、特色风貌塑造、农村统筹发展等方面入手，改善农村人居环境，是建设美丽宜居乡村，是实施人居环境整治的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。为适应阿热勒乡农村发展的需要，提升阿热勒乡在区域协调发展中的地位，统筹乡村各项建设活动，促进阿热勒乡全面、协调、可持续发展。本项目就是在这一背景下提出的。

由于上述原因开展于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目，本项目由于田县发展和改革委员会主管，于田县阿热勒乡人民政府负责实施，项目施工期为2024年9月-2024年10月。

工程实施后，通过新建 19 条巷道，解决永新村部分道路脏、乱、差现状问题，完善项目所在村基础设施配套，提升当地人居环境质量，带动当地乡村振兴。

3、项目实施依据及范围

于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目，根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）220号）立项实施，实施范围涉及阿热勒乡也台克孜勒村。建设内容：新建农村道路3.5公里及附属配套设施。

4、项目基本性质及类别

于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目性质为其他项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目总投资200万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：新建农村道路 3.5 公里及附属配套设施。

项目的实施将进一步完善乡村建设，提高当地居住人口的居住环境、生活质量和村容村貌，促进社会稳定和谐发展，同时促进于田县经济和社会事业的发展。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：吾麦尔江·赛提瓦                             党委副书记、乡长

副组长：刘栋                          党委委员、武装部长

罗震                                            党委委员、纪委书记、监察办主任

成  员：

艾力·喀哈尔                                                                             财政所所长

阿米娜·买合木提                                                                     财政所科员

耿新娟                                                                                 四级主任科员

刘建涛                                                                                四级主任科员

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县阿热勒乡人民政府单位牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标6分、质量指标12分，时效指标18分、成本指标14分、社会效益指标30分，服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目预算安排总额为200万元，其中：乡村振兴衔接资金200万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目，预算投入资金200万元，经财务决算，项目实际完成投资共198.84万元，其中：工程费用184.38万元，工程建设其他费用14.47万元，实际工程节概资金1.16万元。截至2024年12月31日，项目实际支出146.48万元，预算资金执行率73.24%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县阿热勒乡人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程实际完成新建农村道路3.5公里及附属配套设施。该工程已完成竣工验收，资产由于田县阿热勒乡人民政府负责运行，维护。本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为80%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“新建农村道路”指标，预期指标值为大于等于3.5千米,全年实际值为3.5千米，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

1.2项目完成质量

“项目验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年9月,全年实际值为2024年9月，指标完成率为100%。所设分值6分，实际得分6分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年10月,全年实际值为2024年10月，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程费用”指标，预期指标值为小于等于176.76万元, 全年实际值为146.48万元，指标完成率为82.87%。所设分值7分，实际得分5.8分。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算审计项目审定投资198.84万元，截止2024年12月底支付146.48万元，剩余资金待支付。

改进措施：加快资金支付进度。

“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于2.24万元，全年实际值0万元，指标完成率为0%;所设分值7分，实际得分0分。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算审计项目审定投资198.84万元，截止2024年12月底支付146.48万元，剩余资金待支付。

改进措施：加快资金支付进度。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“提高人居生活环境”指标，指标预期值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100.00%。所设分值30分，实际得分30分。

3.满意度指标完成情况分析

“村民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，项目覆盖区村民满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-“工程费用”指标，预期指标值为小于等于176.76万元, 全年实际值为146.48万元。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算审计项目审定投资198.84万元，截止2024年12月底支付146.48万元，剩余资金待支付。

改进措施：加快资金支付进度。

2.成本指标-“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于2.24万元，全年实际值0万元。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算审计项目审定投资198.84万元，截止2024年12月底支付146.48万元，剩余资金待支付。

改进措施：加快资金支付进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为80%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县阿热勒乡人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为89.12分，评价等级为良。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）220号）立项实施。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）220号）。

过程状况：该项目于2024年9月制订实施方案并得到批复，2024年9月开工，2024年10月完工。

结果状况：该项目完工后由建设单位与于田县发展和改革委员会、于田县财政局、于田县档案局、于田县农业农村局联合竣工验收，结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县阿热勒乡也台克孜勒村道路建设项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。