和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目

实施单位(公章):于田县文化体育广播电视和旅游局

主管部门(公章):于田县文化体育广播电视和旅游局

项目负责人(签章):康宽堂

填  报  时  间:2025年1月15日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]130号）立项实施，于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目预算安排总额为500.00万元，预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

于田旅游资源丰富，文化底蕴深厚，拥有龙湖、亚洲最年轻的活火山——普鲁火山、坐落 于“万山之祖”的昆仑瑶池、穿越巍巍昆仑的克里雅古道、被称为“最后的沙漠守望者”的原 始古村落——达里雅布依，浓郁的民俗风情和原始纯美的风物，自然资源的层次分明，旅游资 源得天独厚。 政策背景——国家层面 第三次中央新疆工作座谈会 2020 年 9 月 25 日至 26 日第三次中央新疆工作座谈会在北京召开。中共中央总书记、国家 主席、中央军委主席习近平指出，要牢牢扭住新疆工作总目标，依法治疆、团结稳疆、文化润 疆、富民兴疆、长期建疆，以推进治理体系和治理能力现代化为保障，多谋长远之策，多行固 本之举，努力建设团结和谐、 繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色 社会主义新疆。 《乡村振兴战略规划》（2018 年－2022 年）2018 年 5 月 31 日，共中央政治 局召开会议审议。规划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和 十九届二中、三中全会精神，在全面总结农业农村发展历史性成就和历史性变革的基础上，科 学研判经济社会发展趋势和乡村演变发展态势，围绕农业农村现代化的总目标，坚持农业农村 优先发展的总方针，按照分三个阶段实施乡村振兴战略的部署，设定了阶段性目标。 《“健 康中国 2030”规划纲要》2016 年 10 月 25 日，中共中央、国务院发布。为推进健康中国建设， 提高人民健康水平，根 据党的十八届五中全会战略部署制定。 政策背景——省市层面 《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划》（2018-2022 年）2018 年 10 月，《规划》指出， 实施乡村振兴战略，是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业全局出发、着眼于实现“两 个一百年”奋斗目标、顺应亿万农民对美好生活的向往作出的重大战略决策，是决胜全面建成 小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代做好“三农”工作的总抓 手。《新疆维吾尔自治区旅游业发展第十三个五年规划》（2016 年-2020 年）2017 年 2 月，规 划从新疆旅游发展基础与环境、“十四五”旅游发展目标、布局、任务、保障措施五个章节进 行了阐述，提出了围绕“一带一路”倡议，紧抓“旅游援疆”历史机遇，以“特色为要、 文化为魂、自然为基、人民为本”的总方针。《新疆维吾尔自治区乡村旅游促进办法》 实行 规模化、集约化经营和品牌化建设，鼓励发展从事乡村旅游的农民合作社。抓住改革契机，整 合乡村资源，探索设立“乡村省图休闲度假旅游区”，形成品牌聚集效应，打造“一乡一景、 一村一品、一家一艺”品牌。 上位规划背景解读——和田地区 《和田地区城镇体系规划》（2011 年-2030 年），和田地区城镇体系规划编制是以推动新 型城镇化为目标，新型城镇化就是以城乡统筹、城乡一体、 产城互动、节约集约、生态宜居、 和谐发展为基本特征的城镇化。是大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展、互促共进的 城镇化。《新疆于田县城总体规划》（2011 年—2030 年），于田县城总体规划依托西部大开 发政策与新一轮援疆工作、区域基础设施条件的改善为发展带来机遇、新疆新的发展战略为经 济与产业发展提供强劲动力等发展条件，落实援疆任务，大力推进于田县县域经济持续快速增 长和社会全面进步，把于田县建设成为资源节约、环境友好、经济繁荣、社会和谐的县城。

由于上述原因开展于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目，本项目由于田县文化体育广播电视和旅游局主管，于田县文化体育广播电视和旅游局负责实施，项目施工期为2024年4月—2024年10月。

3、项目实施依据及范围

于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目，根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]130号），实施范围涉及1个行政村即达理雅布依乡达理雅布依村。 建设内容：提升改造达理雅布依乡老村4套民宿和一套餐厅。

4、项目基本性质及类别

于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目性质为其他项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目总投资500.00万元，全部申请乡村振兴衔接资金。主要内容为：提升改造达理雅布依乡老村4套民宿和一套餐厅。

通过于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目实施，提高周边居民以及外来游客旅游质量，满足了人民群众的基本需求 和高层次需求，而且完善旅游业有利于经济可持续发展。此外有利于为于田县旅游发展打开新 思路，同时优化和田地区旅游供给结构，提升区域内旅游业发展品质与创新能力，通过深化“特 色+旅游”融合发展，做强本地旅游软实力，有力促进全县及地区文化旅游产业发展迈上新台阶。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：文磊                                                    文旅局党组书记、副局长

副组长：坎山·买提库尔班                             文旅局党组副书记、局长

成    员：康宽堂                                                                         项目办主任

图送江·胡加布杜拉                                                 财务室干部

依帕尔古丽                                                         档案管理负责人

项目办负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为旅游发展工作的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县文旅局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标12分、质量指标11分，时效指标15分、成本指标12分、社会效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目预算安排总额为500.00万元，预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目预算投入资金500万元，经财务决算，项目实际完成投资共486.96万元。建筑安装投资463.04万元，待摊投资23.92万元，截至2024年12月，项目实际支出486.96万元，剩余资金结余退回财政，预算资金执行率97.39%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县文化体育广播电视和旅游局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程实际完成对4套民宿和1套餐厅的改造提升，该工程已完成竣工验收。

本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为72.73%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“改造民宿数量”指标，预期指标值为大于等于4套,全年实际值为4套，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“改造餐厅数量”指标，预期指标值为大于等于1套,全年实际值为1套，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分

1.2项目完成质量

“工程验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.3项目完成时效

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年4月,全年实际值为2024年4月，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年10月,全年实际值为2024年6月，指标完成率为99.73%。所设分值5分，实际得分4.99分。

偏差原因：项目提前完工。

改进措施：加强项目管理。

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。。所设分值5分，实际得分5分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程费用”指标，预期指标值为小于等于441.13万元, 全年实际值为463.04万元，指标完成率为95%。所设分值6分，实际得分5.7分。

偏差原因：项目已完工，经决算审定投资486.96万元，剩余资金结余退回财政。

改进措施：加强项目预算管理。

“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于58.87万元, 全年实际值为23.92万元，指标完成率为40.63%。所设分值6分，实际得分2.44分。

偏差原因：项目已完工，经决算审定投资486.96万元，剩余资金结余退回财政。

改进措施：加强项目预算管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“提升于田县旅游整体形象”指标，指标预期值为“明显提升”，实际完成值为“达成预期指标”，指标完成率为100.00%。所设分值30分，实际得分30分。

3.满意度指标完成情况分析

“游客满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，游客满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.时效指标-“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年10月,全年实际值为2024年6月。

偏差原因：项目提前完工。

改进措施：加强项目管理。

2.成本指标-“工程费用”指标，预期指标值为小于等于441.13万元, 全年实际值为463.04万元。

偏差原因：项目已完工，经决算审定投资486.96万元，剩余资金结余退回财政。

改进措施：加强项目预算管理。

3.成本指标-“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于58.87万元, 全年实际值为23.92万元。

偏差原因：项目已完工，经决算审定投资486.96万元，剩余资金结余退回财政。

改进措施：加强项目预算管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为72.73%；在资金使用方面，严格按照相关财务管理制度执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为95.87分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目不存在立项，由于田县文化体育广播电视和旅游局负责项目的实施方案，并由于田县发展和改革委员会审核后，下发了《关于对于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]130号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：《关于对于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]130号）。

过程状况：该项目于2024年4月制订实施方案并得到批复，2024年4月开工，2024年6月完工。

结果状况：11月5日于田县发展和改革委员会，于田县乡村振兴局，财政局，档案局和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县达里雅布依老村民宿改造提升项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。