和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目

实施单位(公章):于田县农业农村局

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):阿布地克热木

填  报  时  间:2025年2月18日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目实施方案的批复》（于发改项目〔2024〕24号）文批复立项实施，于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目预算安排总额为980万元，其中：衔接资金980万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

2020年，《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》已经明确强调，启动仓储保鲜冷链物流设施建设工程。国家发改委、交通运输部发布《关于进一步降低物流成本的实施意见》，提出 6 个方面共 24 条政策措施，明确提出要“加大减税降费力度，助力市场主体纾困”、“优化土地要素供给，保障物流用地需求”、“推进物流基础设施网络建设，构建‘通道+枢纽+网络’的物流运作体系”等举措，其中特别提出要“针对民生短板，布局建设一批国家骨干冷链物流基地，降低冷链物流成本。”这是从国家层面，支持家庭农场、农民合作社、供销合作社、邮政快递企业、产业化龙头企业建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等基础设施。

《“十四五”冷链物流发展规划》中要求，冷链物流基础设施更加完善。围绕服务产地集散、优化冷链产品销地网络，建设一批产销冷链集配中心；聚焦产地“最先一公里”和城市“最后一公里”，补齐两端冷链物流设施短板，基本建成以国家骨干冷链物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络，支撑冷链物流深度融入“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系，与国家物流网络实现协同建设、融合发展。提升监管水平，“政府监管、企业自管、行业自律、社会监督”的监管机制基本建立，贯穿冷链物流全流程的监测监管体系初步形成。冷藏车、冷藏箱、重点冷链产品全程监控基本实现全覆盖。冷链追溯体系进一步完善，广覆盖、高效率、低成本、安全可靠的冷链物流网络基本形成。

由于上述原因开展于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目，本项目由于田县发展和改革委员会主管，于田县农业农村局负责实施，项目施工期为2024年4月-2024年12月。

工程实施后，有力促进于田县经济持续、快速、协调发展，有利于带动经济贸易业的发展，刺激经济增长。将冷链、物流、仓储企业进行集中管理，利于于田县县城内自然环境治理，有助于提升和带动周边居民生活环境质量；有利于贯彻落实“一带一路”倡议；有利于“社会稳定和长治久安”总目标实现；有利于创造生态宜居生活环境；有利于促进城市全面健康有序发展。

3、项目实施依据及范围

于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目，根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目实施方案的批复》（于发改项目〔2024〕24号）及该项目初步设计报告，实施范围涉及1个行政村即奥依托格拉克乡新家园委员会。 建设内容：建设用地面积8040平方米；新建冷库3000平方米，其中保鲜库1400平方米，冷藏库1600平方米，地上1层，建筑高度为6.80米（室外地坪至女儿墙顶、室内外高差0.30米），为单层冷库，火灾危险性分类为丙二类，制冷机房火灾危险性为丙类，制冷剂为环保型507制冷剂。门式钢架结构，独立基础，结构安全等级为二级。抗震设防烈度为7度；设计基本地震加速度为0.10g。

室外工程为混凝土路面及场地硬化面积3550平方米，路沿石（预制混凝土成品立道牙）529米。室外给水及消防管网：给水管材质为聚乙烯（PE）管，管径DN100,消防给水管材质为钢丝网骨架PE管，管径DN100，给水及消防管共156米，室外排水管网：材质HDPE双壁波纹管，管径De300,共73米；电力外网：电缆型号WDZN-YJY-0.6/1-5*10，长度为606米。及其他附属设施建设、相关设备采购。

4、项目基本性质及类别

于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目性质为设施农业工程建设项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目总投资980万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：建设用地面积8040平方米；新建冷库3000平方米，其中保鲜库1400平方米，冷藏库1600平方米，地上1层，建筑高度为6.80米（室外地坪至女儿墙顶、室内外高差0.30米），为单层冷库，火灾危险性分类为丙二类，制冷机房火灾危险性为丙类，制冷剂为环保型507制冷剂。门式钢架结构，独立基础，结构安全等级为二级。抗震设防烈度为7度；设计基本地震加速度为0.10g。

室外工程为混凝土路面及场地硬化面积3550平方米，路沿石（预制混凝土成品立道牙）529米。室外给水及消防管网：给水管材质为聚乙烯（PE）管，管径DN100,消防给水管材质为钢丝网骨架PE管，管径DN100，给水及消防管共156米，室外排水管网：材质HDPE双壁波纹管，管径De300,共73米；电力外网：电缆型号WDZN-YJY-0.6/1-5*10，长度为606米。及其他附属设施建设、相关设备采购。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：马永江              农业农村局局党委书记、副局长

副  组 长：亚森江·阿不都外力       农业农村局局长

成 员：李国亮                       项目班主任长

张庆荣                      财务室科长

阿木提江·瓦依提            项目办干部

木克热木                     项目出纳

布买热木                                          档案管理负责人

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由农业农村局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标36分、质量指标3分，时效指标3分、成本指标8分、社会效益指标15分、可持续影响指标15分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目预算安排总额为980万元，其中：乡村振兴衔接资金980万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目预算投入资金980万元，经财务决算，项目实际完成投资共883.38万元，已支付718.59万元，其中：建筑安装工程成本718.59万元，剩余164.79万元待支付。预算资金执行率73.33%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县农业农村局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

- 本项目在2024年截止12月底，工程实际完成建设用地面积8040平方米；新建冷库3000平方米，其中保鲜库1400平方米，冷藏库1600平方米，地上1层，建筑高度为6.80米（室外地坪至女儿墙顶、室内外高差0.30米），为单层冷库，火灾危险性分类为丙二类，制冷机房火灾危险性为丙类，制冷剂为环保型507制冷剂。门式钢架结构，独立基础，结构安全等级为二级。抗震设防烈度为7度；设计基本地震加速度为0.10g。室外工程为混凝土路面及场地硬化面积5788平方米。室外给水及消防管网：给水管材质为聚乙烯（PE）管，管径DN100,消防给水管材质为钢丝网骨架PE管，管径DN100，给水及消防管共613米，室外排水管网：材质HDPE双壁波纹管，管径De300,共286米；电力外网：电缆型号WDZN-YJY-0.6/1-5*10，长度为410.2米。配套附属设施建设、相关设备采购，购置制冷机组1台，冷凝器1台，冷风机20台，贮液器1台，供液管道20套，信号控制20套，高压排气管1套，安装冷库墙板、顶板4362.48平方米，铺设冷库地面2126平方米，安装冷库电动平移门8樘，冷风幕8台。

- 该工程已完成验收，资产有奥依托格拉克乡新家园小区委员会负责运行，维护。项目有效减少洪灾、改善生态环境、减少水土流失，促进当地经济可持续发展。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为87.5%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“新建冷库数量”指标，预期指标值为大于等于1座,全年实际值为1座，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“新建保鲜库面积”指标，预期指标值为大于等于1400平方米,全年实际值为1400平方米，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“新建冷藏库面积”指标，预期指标值为大于等于1600平方米,全年实际值为1600平方米，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“新建混凝土路面及场地硬化面面积”指标，预期指标值为大于等于3550米,全年实际值为3550米，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“路沿石长度”指标，预期指标值为大于等于529米,全年实际值为529米，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“室外给水及消防管网长度”指标，预期指标值为大于等于156米,全年实际值为156米，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“室外排水管网长度”指标，预期指标值为大于等于73米,全年实际值为73米，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“电力外网长度”指标，预期指标值为大于等于606米,全年实际值为606米，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“采购冷库设备数量”指标，预期指标值为大于等于1套,全年实际值为1套，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

1.2项目完成质量

“项目工程验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

1.3项目完成时效

“项目资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程成本”指标，预期指标值为小于等于899.3万元, 全年实际值为718.59万元，指标完成率为79.91%。所设分值4分，实际得分3.2分。

偏差原因：项目已完工，竣工决算审计项目总投资883.38万元，实际已支付工程费用718.59万元，剩余资金待支付。

改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。

“其他成本”指标，预期指标值为小于等于80.7万元, 全年实际值为0万元，指标完成率为0%。所设分值4分，实际得分0分。

偏差原因：项目已完工，竣工决算审计项目总投资883.38万元，实际已支付工程费用718.59万元，剩余资金待支付。

改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“保障建设区域食品安全的稳定”指标，指标预期有效保障，实际完成值为达成年度指标，指标完成率为100%。所设分值15分，实际得分15分。

2.2项目实施的可持续影响分析

“房屋建筑可使用年限”指标，指标预期值为大于等于30年，实际完成值为30年，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“居民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，乡村振兴衔接资金群众满意度指标综合满意率为95.00%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-工程成本：预期指标值为小于等于899.3万元, 全年实际值为718.59万元。

偏差原因：项目已完工，竣工决算审计项目总投资883.38万元，实际已支付工程费用718.59万元，剩余资金待支付。

改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。

2.成本指标-其他成本，预期指标值为小于等于80.7万元, 全年实际值为0万元。

偏差原因：项目已完工，竣工决算审计项目总投资883.38万元，实际已支付工程费用718.59万元，剩余资金待支付。

改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为98.66%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县农业农村局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为92.53分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目不存在立项，由于田县水务服务中心负责项目的实施方案，并由于田县乡村振兴局、于田县财政局审核后，下发了《关于对于于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目实施方案的批复》（于发改项目〔2024〕24 号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：《关于对于于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目实施方案的批复》（于发改项目〔2024〕24 号）。

过程状况：该项目于2024年4月制订初步设计报告并得到批复，2024年3月9日发布招标公告进行招标，2024年12月完工。

结果状况：2024年12月15日于田县五方工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

2024年于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

2024年于田县工业园区新家园安置区壮大村集体经济（冷库）建设项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。